Phần 1 — Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1 — Mô hình tuần tự Waterfall

Tiếp nhận và xác định yêu cầu tương đối đầy đủ ngay từ đầu, sau đó thực hiện lần lượt phân tích → thiết kế → phát triển → kiểm thử → triển khai. Việc thay đổi yêu cầu sau khi đã chốt cần được kiểm soát và đánh giá tác động trước khi thực hiện.

Giải pháp 2 — Mô hình lặp theo Sprint Scrum

Chia sản phẩm thành các phần nhỏ, ưu tiên yêu cầu trong Product Backlog và phát triển theo từng Sprint ngắn. Sau mỗi Sprint, đội tạo Increment, nhận feedback và điều chỉnh các yêu cầu cho Sprint tiếp theo.

Phần 2 — So sánh 2 giải pháp

| Tiêu chí | Giải pháp 1 — Waterfall | Giải pháp 2 — Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | – Nhược điểm: Khó thích nghi vì yêu cầu thường được xác định trước; thay đổi giữa quá trình có thể ảnh hưởng các giai đoạn đã hoàn thành. | + Ưu điểm: Dễ thích nghi vì yêu cầu được ưu tiên và điều chỉnh qua Product Backlog, mỗi Sprint có thể tiếp nhận thông tin mới. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | – Nhược điểm: Khách thường thấy sản phẩm tương đối muộn, nên lỗi hoặc sai lệch yêu cầu có thể được phát hiện sau nhiều giai đoạn. | + Ưu điểm: Có Increment sau mỗi Sprint để kiểm tra, demo và nhận feedback sớm. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | + Ưu điểm: Phù hợp vì phạm vi và yêu cầu ổn định có thể được phân tích, thiết kế và kiểm soát trước khi triển khai. | – Nhược điểm: Vẫn có thể áp dụng nhưng việc lặp lại và tổ chức nhiều Sprint có thể không cần thiết nếu yêu cầu rất ổn định và ít thay đổi. |

Phần 3 — Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng nên chọn Scrum vì khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép thay đổi liên tục theo thị trường, cần nhận feedback và điều chỉnh nhanh qua từng Sprint.
Đội Đối soát nên chọn Waterfall vì yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định thuế tương đối rõ ràng, ổn định và có mức rủi ro cao nếu triển khai sai nên cần phân tích, kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa vào sử dụng.
Nếu luật thuế thay đổi gấp, Waterfall sẽ có rủi ro chậm thích ứng và phát sinh chi phí thay đổi, nên đội phải thực hiện đánh giá tác động và quy trình kiểm soát thay đổi để cập nhật phần bắt buộc trước thời hạn pháp lý.
Đề xuất “cứ áp Scrum cho cả hai vì Scrum hiện đại hơn” không phù hợp, vì phương pháp phải được lựa chọn dựa trên đặc thù yêu cầu và mức độ biến động của từng đội chứ không dựa vào việc phương pháp nào hiện đại hơn.

🧠 Tóm tắt để nhớ khi thi

Chỉ cần nhớ:

🟢 Đội Tính năng

Thay đổi nhiều → Scrum

Thị trường thay đổi

↓

Feedback liên tục

↓

Sprint

↓

Increment

↓

Điều chỉnh

🔵 Đội Đối soát

Yêu cầu rõ + ổn định + sai bị phạt → Waterfall

Yêu cầu rõ

↓

Phân tích kỹ

↓

Thiết kế

↓

Phát triển

↓

Kiểm thử kỹ

↓

Triển khai

⚠️ Bẫy đề

"Scrum hiện đại hơn nên dùng Scrum cho tất cả" → SAI.

Không hỏi:

"Cái nào hiện đại hơn?"

Mà phải hỏi:

"Yêu cầu có thay đổi nhiều không?"